第三轮省级生态环境保护督察
整改任务完成情况表
	整改任务
	第三轮省级生态环境保护督察第四项整改任务：企业主体责任落实不力，经开区国盛环保等企业存在未批先建、未验先投、无证排污问题。青川佳兴公司未建设脱硫和二噁英去除设备，伟跃公司未建设炒灰废气碱液喷淋塔。广荣公司擅自将约145吨铝灰和烟道灰交由第三方公司处置。弘昌晟公司、林丰公司等企业防渗措施不完善，厂区内部分点位地下水氟化物浓度超标。

	整改责任单位
	青川县委、县人民政府，广元经济技术开发区党工委和管委会

	整改目标
	完善工业企业污染防治设施，依法查处环境违法行为。

	整改措施
	1.2024年3月，已对国盛环保、广荣铝业、昊兴铝业等企业相关违法行为进行立案查处。
2.2024年5月，广元经开区16家企业已按照要求办理排污许可证、环评手续，开展环保竣工验收。
3.2024年7月，伟跃铝业已建设炒灰废气碱液喷淋塔；广荣铝业已规范危险废物处置程序，建立危险废物内部管理制度；佳兴铝业已按要求安装脱硫设备、二噁英处理设施。
4.2024年10月底前，完成林丰、中孚、弘昌晟3家企业厂区土壤污染状况详细调查及风险评估工作；2024年12月底前，根据评估要求，完成制定厂区地面防渗处置和修复治理方案，并有序推进实施。2025年12月前，按照方案完成修复治理。

	整改主要工作

及成效
	1.已对国盛环保无证排污、广荣铝业未批先建、昊兴铝业未批先建的环境违法行为依法立案查处。
2.国盛环保、美盛铝业、广荣铝业、昱航铝业、昊兴铝业已取得环评批复；美盛铝业、万顺中基、广荣铝业、鑫和鑫铝业、四川元铝新材料、昊兴铝业已取得排污许可证；伟跃铝业、万顺中基铝业、鑫和鑫铝业、鑫广源铝业、四川元铝新材料已完成环保竣工验收。
3.伟跃铝业炒灰废气碱液喷淋塔已完成建设并投入使用；广荣铝业已建立危险废物内部管理制度，规范危险废物处置程序;佳兴铝业已安装干法脱硫喷射器、活性炭喷射器。
4.中孚、林丰、弘昌晟3家企业已完成厂区地块土壤污染状况详细调查及风险评估，并根据评估要求，弘昌晟对土壤详查超标区域实施了管控修复。


